## Slide 1: Whats App To Eat –Recipe-

## Slide 2: Die Idee
Smartphones beeinflussen unser gesamtes Leben
  Kommunikation
  Shopping
  soziale Kontakte
  Restaurantvorschläge

## Slide 3: Die Idee
Smartphone soll auch bei der Verwaltung von Lebensmitteln helfen:
  Verwaltung des Kühlschrankinhalts
  Einkauf
  Kochvorschläge

## Slide 4: Aktualität
Aktualität unseres Projektes ist sehr hoch.
  Siehe IEEE Artikel „big fridge is watching you“

## Slide 5: Scope
Projekt wurde in zwei Projektgruppen aufgeteilt.
Unser Aufgabenbereich:
  Rezeptdatenbank
  Rezeptsuche
  Einkaufkorb
Alle UseCases wurden entsprechend den Aufgabenbereichen erstellt.

## Slide 6
UseCases (Scope)
Navigate to Administration
Navigate to Search
Navigate to Shopping List
Add Recipe
View Recipe List
Delete a Recipe
Edit a Recipe
Search standard algorithm
Search by Ingredient
Add Recipe to Shoppinglist
Delete all from Shoppinglist
Delete Incredient from Shopping List
Edit quantity of Ingredient from Shopping List

## Slide 7: Verwendete Tools
Code Management Tool
  Pivotal Tracker
Versionierungs Tool
  Github

## Slide 8: Verwendete Tools
Entwicklungsumgebung
  Eclipse Android SDK
Project Management Tool
  MS Project

## Slide 9: Derzeitiger Stand
aktueller Stand des Projektes
Dokumentation und Projektplan komplett
6 von 14 UseCases implementiert
Fertigstellung unwahrscheinlich

## Slide 10: Qualität
Verwendetes Pattern
  MVC Pattern
Resultierende Metriken durch angewandtes Pattern zufriedenstellend

## Slide 11: Qualität

## Slide 12: Function Points
Chart: Funtionpoints
| 19.53 | 23.25 | 53.94
Aufwand/h | 1 | 3.5 | 10

## Slide 13: Ursachen Analyse
Projektmanagement
  Falsches Managementtool
    Tool war nicht für RUP geeignet
    Tool war nicht intuitiv
  Umgang mit dem Tool
    kein Erfahrung
    Nutzen geringer als Aufwand

## Slide 14: Ursachen Analyse
Development Process
  Große Komplexität da Unerfahrenheit mit der Technologie
  Nicht einsteigerfreundliche Doku der API´s

## Slide 15: Project Estimation
Projektplan:
  keine Erfahrung mit Projektplanung -> Überschätzung
  Planungsunsicherheit durch Universitätsalltag
  keine volle Verfügungsgewalt über unsere Zeit

## Slide 16: Project Estimation
Risk Management:
  Bei den identifizierten Risiken waren die gefundenen Gegenmaßnahmen nicht durchführbar

## Slide 17: Project Estimation
Änderungen bei zukünftiger Realisierung:
  Komplexität der UseCases würde zunehmen
  detailliertere Zeitplanung
  Priorisierung des Projektes
  Veränderte Komplexität des Projektes

## Slide 18: Project Estimation
Zeitlicher Aufwand bei zukünftiger Realisierung:
  Durch bessere Kenntnis der Tools –> geringerer zeitlicher Aufwand bei Realisierung
  Function Points als Grundlage für zeitliche Berechnung -> resultierende Abschätzung enthält bereits zeitlichen Puffer

## Slide 19
Noch Fragen?